## Phần 1

[Epic] Theo dõi hành trình chuyến xe ghép theo thời gian thực

├── [Tính năng 1] Theo dõi lộ trình và thứ tự đón

│   ├── [Story 1.1] Là khách đi xe ghép, tôi muốn xem vị trí xe và thứ tự đón, để biết khi nào đến lượt mình.

│   └── [Story 1.2] Là khách đi xe ghép, tôi muốn xem thời gian dự kiến xe đến, để chủ động chuẩn bị ra điểm đón đúng giờ.

└── [Tính năng 2] Liên hệ và hỗ trợ sự cố

├── [Story 2.1] Là khách đi xe ghép, tôi muốn nhắn/gọi trực tiếp cho tài xế trên ứng dụng, để trao đổi vị trí đón cụ thể.

└── [Story 2.2] Là khách đi xe ghép, tôi muốn có nút báo sự cố khẩn cấp về tổng đài, để được trợ giúp khi xe đón sai hoặc trễ quá lâu.

## Phần 2

### 1. Thứ tự ưu tiên trong danh sách

- Story 1.2 : Ưu tiên 1 vì giải quyết ngay nhu cầu sốt ruột nhất của khách là biết khi nào xe tới.

- Story 1.1 : Ưu tiên 2 để khách thấy xe đang chạy và yên tâm chờ đợi.

- Story 2.1 : Ưu tiên 3 để hỗ trợ trao đổi phát sinh khi đón khách.

- Story 2.2 : Ưu tiên 4 vì là nhánh xử lý sự cố ngoài ý muốn.

### 2. Story cần chi tiết nhất & Lý do

- Story cần chi tiết nhất: Story 1.2.

- Lý do : Theo tiêu chí Chi tiết phù hợp, việc nằm ở đỉnh danh sách ưu tiên cao nhất, sắp làm ngay trong đợt tới thì phải viết thật kỹ (logic tính giờ, tiêu chuẩn nghiệm thu); việc ở dưới thấp chỉ cần mô tả khái quát.

## Phần 3

### Tình huống 1: Đường thực tế trên biểu đồ tiến độ đi ngang 3 ngày do thiếu dữ liệu bản đồ

- Dấu hiệu nhận biết: Đường công việc thực tế nằm ngang suốt 3 ngày và tách xa đường lý thuyết đi xuống.

- Ai xử lý: Người điều phối cùng Nhóm phát triển và Đức

- Cách xử lý:

  - Nhóm phát triển tự dựng dữ liệu giả lập để tiếp tục làm giao diện, không ngồi chờ thụ động.

  - Người điều phối làm việc gấp với đối tác bản đồ để gỡ nghẽn dữ liệu.

  - Nếu tắc hẳn, Đức loại việc này ra khỏi đợt hiện tại và kéo việc khác lên bù vào.

### Tình huống 2: Đức muốn đưa nguyên cả Epic vào đợt làm việc để làm một lần cho xong

- Ai xử lý: Người điều phối và Nhóm phát triển.

- Cách xử lý:

  - Từ chối dứt khoát: Khối lượng công việc cả đợt phải vừa sức với nhóm; ôm nguyên một Epic lớn chắc chắn làm vỡ tiến độ.

  - Hướng dẫn Đức chốt 1–2 việc ưu tiên cao nhất (Story 1.2 và 1.1) làm trước để sớm có bản chạy thử cho khách, các phần còn lại để các đợt sau.